**ATA DE REUNIÃO 003/2018**

**Assuntos pautados:**

1° - Recebimento do Estudo de Viabilidade da Empresa GLOBAL.

2º - Cronograma da PPP de Iluminação Pública

2º - Assuntos Gerais;

Data: **14/05/2018** Horário previsto: **08:30min às 09:30min**

Local: Procuradoria-Geral

**Integrantes do CGPPP/Içara:**

I – Arnaldo Lodetti Júnior, representante da Secretaria de Planejamento (Presidente);

II – Eduardo Souza Rocha, representante da Secretaria Municipal de Finanças;

III – Walterney Angelo Reus, representante da Procuradoria-Geral do Município (Secretário-Executivo);

IV – Dóris Iolanda Dagostim dos Santos, substituindo o Conselheiro Sandro Giassi Serafin;

V – Marcos Rossi de Jesus; membro de livre indicação do Prefeito;

VI – Eduardo Geovane Soratto da Silva; membro de livre indicação do Prefeito; e

VII – Rosana de Oliveira, membro de livre indicação do Prefeito;

**Abertura da reunião**

Aberta a reunião, foi justificada a ausência dos Conselheiros Marcos Rossi de Jesus e Eduardo Geovane Soratto. O Presidente passou a apreciação da pauta.

**1° - Recebimento do Estudo de Viabilidade da empresa GLOBAL:**

A empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, protocolou a entrega do Estudo de Viabilidade da PPP de produção de energia a partir da gaseificação de resíduos sólidos. A empresa SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA formalizou, por e-mail, desistência de apresentar os Estudos. O Conselho considerou tempestivo o protocolo da empresa Global. Ato contínuo, deliberou pela contratação de engenheiro ou empresa especializada para dar suporte técnico ao Conselho não análise dos estudos, uma vez que o modelo adotado para a PPP de iluminação pública (não contratar técnico e aguardar manifestação do Tribunal de Contas) atrasou todo o processo. Será procedida uma pesquisa junto ao mercado para verificar custos de tal contratação, a qual, desde já fica requisitada pelo Conselho junto à Administração.

**2º - Andamento do Cronograma da PPP de iluminação pública:**

Como informado no item anterior, a ausência de uma assessoria técnica para avaliar os estudos de viabilidade da PPP de iluminação pública (tendo se optado por aguardar a análise do TCE) resultou num atraso considerável do processo. Após protocolar os estudos junto ao tribunal de contas em outubro de 2017, o relatório com recomendações (66) foi enviado pelo TCE ao Município em 20 de abril deste ano. Após reuniões com a empresa responsável pelos estudos, ficou ajustado que tais recomendações serão incorporadas ao processo de licitação, sendo que a empresa Valle Engenharia apresentará as adequações até, no máximo, 08 de junho. Após tais adequações o edital será publicado para consulta pública, quando então será publicada a licitação.

**3º - Do encerramento – Término 09:40min.**

O Presidente encerrou os trabalhos, e, nada mais havendo a tratar, eu, Walterney Angelo Reus, secretário-executivo, encerro a ata.

Arnaldo Lodetti Júnior Dóris Iolanda Dagostin dos Santos

 Presidente Conselheira

Walterney Angelo Reus Rosana de Oliveira

 Secretário-Executivo Conselheira

Eduardo de Souza Rocha Eduardo Geovane Soratto da Silva

 Conselheiro Conselheiro