**ATA DE REUNIÃO 008/2015**

**Assuntos pautados:**

1° - Deliberação sobre prorrogação do prazo para apresentação dos estudos técnicos;

Data: **11/12/2015** Horário previsto: **10h00min às 11h00min**

Local: Sala de Reuniões do Paço Municipal

**Integrantes do CGPPP/Içara: Nomeados pela Portaria nº GP/1.149/15.**

I – Sandro Giassi Serafin, representante da Secretaria da Indústria e Comércio (Presidente);

II – Arnaldo Lodetti Júnior, representante da Secretaria de Planejamento (Vice-Presidente);

III – Walterney Angelo Reus, representante da Procuradoria-Geral do Município (Secretário-Executivo);

IV – Eduardo Souza Rocha, representante da Secretaria Municipal de Finanças;

V – Israel Rabelo; membro de livre indicação do Prefeito;

VI – Eduardo Geovane Soratto da Silva; membro de livre indicação do Prefeito; e

VII – Rosana de Oliveira, membro de livre indicação do Prefeito;

**Abertura da reunião**

Aberta a reunião, o Presidente passou a apreciação da pauta.

**1° - Prorrogação de prazo para entrega dos estudos técnicos:**

A empresa QUANTUM ENGENHARIA encaminhou ofício ao Conselho Gestor das PPP´s, solicitando prorrogação de prazo para entrega dos estudos técnicos por não menos que trinta (30) dias, ante a dificuldade de equalizar os valores da COSIP com os custos necessários para manter o parque de iluminação pública do Município.

O Conselho deliberou por conceder a prorrogação de prazo para as empresas, por mais trinta (30) dias a contar de 15/12/2015, ou seja, finalizando o prazo em 15/01/2015, devendo tal prorrogação ser comunicada via e-mail para as empresas.

**4º - Do encerramento – Término 10h25min.**

O Presidente encerrou os trabalhos, e, nada mais havendo a tratar, eu, Walterney Angelo Reus, secretário-executivo, encerro a ata.

Sandro Giassi Serafin Arnaldo Lodetti Júnior

 Presidente Vice-Presidente

Walterney Angelo Reus Rosana de Oliveira

Secretário-Executivo Conselheira

Eduardo de Souza Rocha Eduardo Geovane Soratto da Silva

 Conselheiro Conselheiro

 Israel Rabelo

 Conselheiro